Calendario

ENS 2026

Calendario de Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad

Ejercicio 2026

# Control Documental

| Fecha | Versión | Modificaciones | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/03/2026 | 1.0 | Versión inicial del calendario ENS 2026 | Resp. Seguridad |

# 1. Objeto

El presente documento establece el calendario de cumplimiento ENS para el ejercicio 2026 de OPTIMTECH (Optim AI Improvement s.l.). Centraliza todas las obligaciones periódicas derivadas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), desde las reuniones semestrales del Comité de Seguridad hasta las tareas operativas de monitorización y backup.

Parámetros clave del ejercicio 2026:

- Comité de Seguridad: marzo y septiembre 2026

- Auditoría interna: noviembre 2026

- Sin auditoría externa prevista en 2026

# 2. Alcance

Este calendario cubre todas las obligaciones periódicas identificadas en la documentación del SGSI: políticas (D01-D03, D10), procedimientos (P01-P05), registros (D04-D13), plan de concienciación, plan de auditoría y roadmap de formación técnica.

# 3. Calendario mensual

## Enero 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | Circular interna de seguridad #1 | Resp. Seguridad | Plan conscienciación |
| Continuo | Ejecución y verificación de backups SaaS | Equipo TIC | D03 §6.2 |
| Continuo | Supervisión de backups y detección de fallos | Equipo TIC | D03 §6.2 |
| Continuo | Monitorización de eventos de seguridad | Equipo TIC | P05 |
| Q1 | Azure Fundamentals (AZ-900) — inicio | CTO | Plan conscienciación |
| Q1 | Google IT Support (módulos 1-2) — inicio | CTO | Plan conscienciación |
| Q1 | ITIL v4 Foundation — inicio | CTO | Plan conscienciación |

## Febrero 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Febrero | Revisión Política de Seguridad (D01) | Comité Seguridad | D01 |
| Continuo | Ejecución y verificación de backups SaaS | Equipo TIC | D03 §6.2 |
| Continuo | Supervisión de backups y detección de fallos | Equipo TIC | D03 §6.2 |
| Continuo | Monitorización de eventos de seguridad | Equipo TIC | P05 |

## Marzo 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Marzo | COMITÉ DE SEGURIDAD #1 | Resp. Seguridad (convoca) | D01, Acta Comité |
| Marzo | Revisión de logs de acceso Q1 | Equipo TIC | D03 §5 |
| Marzo | Revisión mejora continua Q1 | Resp. Seguridad | D09 |
| Marzo | Micro-formación online #1 (15 min) | RRHH/Seguridad | Plan conscienciación |
| Marzo | ITIL v4 — examen | CTO | Plan conscienciación |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Abril 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Abril | Sesión de concienciación en seguridad (1h) | RRHH/Seguridad | Plan conscienciación |
| Abril | Análisis y evaluación de riesgos — inicio | Resp. Seguridad + Propietarios | P01, D06 |
| Abril | Azure Administrator (AZ-104) — inicio | CTO | Plan conscienciación |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Mayo 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayo | Circular interna de seguridad #2 | Resp. Seguridad | Plan conscienciación |
| Mayo | Análisis y evaluación de riesgos — continuación | Resp. Seguridad + Propietarios | P01, D06 |
| Mayo | Plan de tratamiento de riesgos — inicio | Comité Seguridad | P01 |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Junio 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | Revisión anual derechos de acceso | Equipo TIC + Resp. Área | P04 §7.4 |
| Junio | Limpieza de cuentas inactivas | Equipo TIC | P04 §7.4 |
| Junio | Revisión de logs de acceso Q2 | Equipo TIC | D03 §5 |
| Junio | Revisión mejora continua Q2 | Resp. Seguridad | D09 |
| Junio | Plan de tratamiento de riesgos — finalización | Comité Seguridad | P01 |
| Junio | Azure Administrator (AZ-104) — certificación | CTO | Plan conscienciación |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Julio 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | Simulacro de incidente de seguridad | Resp. Seguridad | Plan conscienciación |
| Julio | Azure Security (AZ-500) — inicio | CTO | Plan conscienciación |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Agosto 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización (mínima actividad) | Equipo TIC | D03, P05 |

## Septiembre 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Septiembre | COMITÉ DE SEGURIDAD #2 | Resp. Seguridad (convoca) | D01, Acta Comité |
| Septiembre | Circular interna de seguridad #3 | Resp. Seguridad | Plan conscienciación |
| Septiembre | Revisión del Plan de Concienciación | Comité Seguridad | Plan conscienciación |
| Septiembre | Micro-formación online #2 (15 min) | RRHH/Seguridad | Plan conscienciación |
| Septiembre | Revisión de logs de acceso Q3 | Equipo TIC | D03 §5 |
| Septiembre | Revisión mejora continua Q3 | Resp. Seguridad | D09 |
| Septiembre | Azure Security (AZ-500) — certificación | CTO | Plan conscienciación |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Octubre 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Octubre | Revisión política protección de datos (D10) | DPO | D10 §8.2 |
| Octubre | Actualización del RAT (D11) | DPO | D10, D11 |
| Octubre | Revisión marco normativo aplicable (D13) | Resp. Seguridad | D13 |
| Octubre | Solutions Architect (AZ-305) — inicio | CTO | Plan conscienciación |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Noviembre 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Noviembre | AUDITORÍA INTERNA ENS | Auditor Interno (DPT05) | Plan auditoría |
| Noviembre | Preparación de evidencias | Resp. Seguridad + Equipo TIC | Plan auditoría |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

## Diciembre 2026

| Fecha | Tarea | Responsable | Doc. referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Diciembre | Informe de auditoría y acciones correctivas | Auditor Interno + Comité | Plan auditoría |
| Diciembre | Revisión cumplimiento legal (ENS, RGPD, LSSI-CE) | Comité Seguridad | D10, D13 |
| Diciembre | Revisión de logs de acceso Q4 | Equipo TIC | D03 §5 |
| Diciembre | Revisión mejora continua Q4 | Resp. Seguridad | D09 |
| Continuo | Backups SaaS + Monitorización | Equipo TIC | D03, P05 |

# 4. Anexo: Resumen de responsables

| Responsable | Tareas principales |
| --- | --- |
| Comité Seguridad | Revisión Política (D01), Plan tratamiento riesgos, Revisión Plan Concienciación, Revisión cumplimiento legal |
| Resp. Seguridad | Convocatoria Comité, Circulares seguridad, Análisis riesgos, Simulacro incidente, Revisión D09/D13 |
| Equipo TIC | Backups SaaS, Monitorización eventos, Revisión logs, Revisión accesos, Limpieza cuentas |
| RRHH/Seguridad | Sesión concienciación anual, Micro-formaciones semestrales |
| DPO | Revisión D10, Actualización RAT (D11) |
| Auditor Interno (DPT05) | Auditoría interna ENS, Informe de auditoría |
| CTO | Formación técnica: AZ-900, AZ-104, AZ-500, AZ-305, Google IT Support, ITIL v4 |

# 5. Anexo: Documentos de referencia

| Código | Documento |
| --- | --- |
| D01 | Política de Seguridad de la Información |
| D03 | Directrices de Seguridad de la Información |
| D06 | Riesgos de Seguridad de la Información |
| D09 | Registro de Iniciativas de Mejora Continua |
| D10 | Política de Protección de Datos Personales |
| D11 | RAT — Registro de Actividades de Tratamiento |
| D13 | Marco Normativo Aplicable |
| P01 | Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información |
| P04 | Gestión de Usuarios |
| P05 | Gestión de Incidentes |
| DPT05 | Auditor Interno |